县道长石公路养护大修工程施工招标

（K5+008～K10+673段）

招标文件关键内容公示

本关键内容公示时间自2016年7月4日起至2016年7月8日

一、招标公告

### 1.招标条件

本招标项目县道长石公路（K5+008～K10+673段）养护大修工程已由上级主管部门以长农公路【2016】67号文件批准建设，招标人为长春市环城公路管理段，建设资金来自省公路局补贴资金以及地方自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目养护大修工程的施工进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1 本次施工招标划分为1个标段：

| 施工 标段 | 路线 名称 | 公路 等级 | 位置（桩号） | 长度(km) | 主要工程内容 | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 长石 公路 | 三级 | K5+008 ～ K10+673 | 5.665 | 细粒式沥青混凝土上面层、中粒式沥青混凝土下面层、二灰碎石基层及底基层、山皮石垫层。 | 长春市 |

2.2 计划工期 ：2016年8月15日～2016年10月31日，76日历天。

### 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有独立法人资格，具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质或吉林省公路养护工程施工二类乙级（或二类甲级）资质，近3年内累计完成过10公里三级及以上等级公路沥青混凝土路面工程（含养护工程）的施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3所有中标标段拟投入的人员、设备不能在2016年全省养护工程施工中在同一施工期间内重复，如在施工过程中发现有重复现象，招标人有权取消其中标资格，并由该中标人承担违约责任。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.5投标人应依据《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（高检会〔2015〕5号）的规定，自行针对投标人单位和个人（指法定代表人、拟投入本项目的项目经理）向人民检察院进行行贿犯罪档案查询并提交查询结果。

### 4.招标文件文件的获取

4.1有兴趣的投标人请于2016年7月4日至2016年7月8日（法定公休日、法定节假日除外）每日上午8:30时至11:30时，下午13:00时至16:00时（北京时间，下同）在吉林省弘祥工程项目管理有限责任公司持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料彩色复印件一套购买招标文件。

4.2招标文件项目专用本每套售价1000 元人民币，图纸每套售价2000元人民币，售后不退。通用范本（《标准施工招标文件》（2007年版）、中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》交公路发[2009]221号）由投标人自行购买。

### 5. 评标办法

本次招标采用资格后审方式的双信封形式合理低价法。

### 6．投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年7月25日13时00分，地点为长春市高新区硅谷大街3355号全季酒店会议室

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 7.发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网、吉林省建设信息网、长春市交通运输局网站和《东亚经贸新闻》上发布。

### 8. 公示

招标人将中标结果公示在长春市交通运输局网站上。公示内容包括：中标候选人排序、名称、投标报价；中标候选人在投标文件中承诺的主要人员（指项目经理、项目总工）姓名、个人业绩、相关证书编号； 中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。

### 9.联系方式

| 招 标 人: 长春市环城公路管理段 | 招标代理机构:吉林省弘祥工程项目管理有限责任任公司 |
| --- | --- |
| 地 址:长春市二道区东郊苇子沟中日友好水厂西行100米 | 地 址: 长春市朝阳区宽平大路与红旗街交汇都会大厦B座602室 |
| 邮 编: 130000 | 邮 编: 130000 |
| 联 系 人: 曲艺 | 联 系 人: 张姣 |
| 电 话: 13756561966 | 电 话: 13610700128 |

## 二、评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用合理低价法（双信封形式）。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件（包含第一信封和第二信封），根据第二信封开标时现场计算并宣布的投标人投标价得分由高到低顺序依次推荐前三名投标人为中标候选人，但投标报价低于成本的除外。 投标价得分相等时，其排序规则为： a．若投标报价不相等，以投标报价低的优先； b．若投标价相等，则由评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 | 第一个信封 形式评审 标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；且提供了满足招标文件要求并经过验证的证明材料； a．投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标； b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c．承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d．按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； e．投标文件按招标文件规定编制，组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a．授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证人员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定。 c．公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。 （4）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a．法定代表人在法定代理人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c．公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。 （5）投标人没有提出分包计划。 （6）投标文件正、副本份数符合招标文件规定。 （7）投标人未以联合体形式投标。 |
| 2.1.2 | 第一信封资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件规定。 （7）投标人提供了行贿犯罪档案查询结果告知函，且近三年内无行贿犯罪记录。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 （9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 2.1.3 | 第一信封响应性评审标准 | （1）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金： a．投标保证金金额符合招标文件规定的金额； b．投标人必须确保在投标截止时间之前，将投标保证金一次性递交 |
|  |  | 到招标代理机构（以到账时间为准）。投标保证金必须从投标人的基本账户转出，否则视为投标保证金无效。 （2）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （3）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （4）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围、或减少投标人的义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 （5）投标文件载明的招标项目质量目标不低于招标文件或国家强制性标准要求。 （6）关键工程技术方案可行。 （7）投标文件第一个信封（商务及技术文件）未出现有关投标报价的内容。 |
| 2.1.4 | 第二个信封 （投标报价和工程量清单）评审 | (一)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 1、投标函按招标文件规定填报了投标价； 2、已标价的工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减； 3、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (二)投标函、已标价的工程量清单（包含工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格的内容，应由投标人的法定代表人或其委托的代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （三）一份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性报价。 （四）投标人不得提交调价函。 （五）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 （六）按照招标文件要求提供了电子版工程量清单； |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 投标价：100分 其他因素分值均为 0 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 详见投标人须知前附表5.2.4项 |
| 2.2.3 | 投标价的偏差率计算公式 | 详见投标人须知前附表5.2.4项 |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | 0 分 |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构 | 0 分 |
| 2.2.4（3） | 投标价 | 详见投标人须知前附表5.2.4项 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 0 分 |
| 3.4.1 | 推荐 中标候选人 | 将第二信封开标现场确定的投标人投标价得分由高到低进行排序，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 如出现有多名投标人的投标价得分相同的情况，其排序规则为： 若投标价不相等，则投标价低者排序在先； b.若投标价相等，招标人采用评标委员会投票表决的方式确定中标候选人。 |
| 需要补充的其他内容：无 |

1.评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用被招标项目所在地省级交通主管部门评为较高信用等级的投标人优先或递交投保文件时间较前的投标人优先或其他方法确定第一中标候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准: 见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见本标段资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查办法（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价、或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或所报单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终投标报价若超过投标报价控制上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6 修正后的最终报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者有设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标办法按其评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

### 三、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：长春市环城公路管理段 地 址：长春市二道区东郊苇子沟中日友好水厂西行100米 联系人： 曲艺 电 话：13756561966 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名 称：吉林省弘祥工程项目管理有限责任公司 地 址：长春市朝阳区宽平大路与红旗街交汇都会大厦B座602室 联系人：张姣 电 话：0431－82041688 传 真：0431－82041688 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 县道长石公路养护大修工程（K5+008～K10+673段） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 吉林省长春市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 省公路局补贴资金，地方自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 43%，57% |
| 1.2.3 | 资金落实 情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 养护大修工程。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 76日历天 计划开工日期：2016年8月15日 计划交工日期：2016年10月31日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的评定：优良。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | √不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的下列情况 | 本款内容第（12）项修改为： “（12）在最近五年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量责任事故、重（特）大安全生产责任事故；” 本款内容增加第（16）项： “（16）对投标人单位和个人（指法定代表人、拟投入的项目经理）进行行贿犯罪档案查询，投标人（包括单位或者个人）有行贿犯罪行为的。” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 √允许 |
| 2.1 | 构成招标 文件的 其他材料 | 电子版固化清单由招标人提供，下载邮箱：jlhxgc@126.com,密码：82041688，文件名：《县道长石公路养护大修工程（K5+008～K10+673段） 工程量固化清单》。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标 文件的截止 时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 2.2.2 | 投标截止 时间 | 2016年7月25日13：00时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清的 时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标 文件修改的 时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1 | 是否采用双信封方式 | √是 否 |
| 3.1.1 | 构成投标 文件的 其他材料 | 投标人随同投标文件同时递交按招标人提供的固化工程量清单填写的工程量报价清单和项目经理、项目总工的人员业绩表格电子版和公司业绩表格电子版，载体为U盘（可读），在递交投标文件时单独递交。 U盘单独包封，采用单层封套，封套上注明投标人名称、项目名称及标段号。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | √投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.5 | 是否接受 调价函 | 是 √否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算70天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 的递交 | 本款修改为： 投标保证金的金额：10万元/投标人 投标保证金的形式：电汇或转账支票（应注明项目名称及所投标段） 投标保证金的递交截止时间为：2016年7月22日15：00时之前 招标代理机构开户名称：吉林省弘祥工程项目管理有限责任公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司长春青州路支行 银行账号：2205 0131 0200 0000 0049 注：投标人的投标担保必须通过投标人法人单位基本账户开户银行一次性递交，否则将不接受此投标担保，视为未递交投标担保。 投标人应确保投标担保在2016年7月22日15：00时前能划拨到招标代理机构指定的账号上，否则，其投标担保视为无效。 联系人：李雨蒙 咨询电话：0431-82041688 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 本款内容改为： 招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。招标人应当同时退还投标保证金的银行同期存款活期存款利息，招标人应当将投标保证金退还至投标人的基本账户 |
| 3.4.4 | 不予退还 投标保证金的情形 | 增加： （5）投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。 |
| 3.5.2 | 近年财务 状况的年份要求 | 2015年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2013年～2015 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2013年～2015 |
| 3.6 | 证明材料的验证 | 招标文件中要求的所有资格审查资料必须附有效的证明材料。 投标人必须在下列时间和地点： 验证时间：2016年7月19日上午80:30-11:30时，下午13:30-16:30时。 验证地点：吉林省弘祥工程项目管理有限责任公司 将招标文件所要求的证明材料的原件及二份彩色复印件送交招标人和招标代理机构验证。按（附录9）的格式列明证明材料明细，当原件与复印件一致时，工作人员将在复印件上加盖验证章，并将期中一份返还投标人，投标人应将此经过验证的复印件装入投标文件正本之中以供审查，另一份复印件与经签字确认后的证明材料明细表交由招标代理机构封存备查，未经验证的证明材料将被视为无效。 除不可抗力，投标人不得更换已验证的证明材料，招标人将于投标截止时间前对投标人提供的所有证明材料进行审查，并将核查结果提交至评标委员会，如发现投标人提供虚假资料，取消其投标资格，没收其投标保证金，并上报交通运输主管部门或建设主管部门。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 满足第8章 投标文件格式的要求 |
| 3.7.4 | 投标文件 副本份数 | 3份，另加1份电子版工程量清单（U盘）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件第一信封书脊上应明确标注投标人的单位名称和所投标的项目名称及标段号。 |
| 4.1.1 | 投标文件 的密封 | 原项修改为： 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）的正本与副本包装在一个内层封套里；投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）的正本与副本应包装在一个内层封套里，然后将两个信封统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。 填写完毕的电子版工程量固化清单（U盘）单独包封，封套上写明投标人名称和所投标段，在递交投标文件时单独递交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）内层封套上写明： （项目名称） 标段施工招标投标文件 第一个信封（商务及技术文件） 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）内层封套上写明： （项目名称） 标段施工招标投标文件 第二个信封（投标报价和工程量清单） 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 投标文件外层封套： 招标代理机构地址： 招标代理机构名称： （项目名称） 标段施工招标投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标 文件地点 | 长春市高新区硅谷大街3355号全季酒店会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | √否，除未通过《商务与技术文件》评审的投标人的《报价和工程量清单》信封外。 是 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标 截止时间的 时间 | 原定投标截止时间 3 天前 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单） 开标时间：2016年7月25日15时 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单） 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2.1 | 第一个信封开标程序 | 宣布开标纪律； 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）现场监督人员和投标人代表检查投标文件的密封情况； （5）按照投标人递交投标文件先后顺序确定并宣布投标文件开标顺序； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，投标人第二个信封（投标报价以及工程量清单）不予开封，并交监标人密封保存。公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标会议结束。 |
| 5.2.4 | 第二个信封开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 宣读开标纪律； 请现场监督人员和投标人代表检验投标文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋和投标文件第二信封的密封情况； （3）当众拆开投标文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场； （4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （5）按照投标人递交投标文件的先后顺序确定并宣布投标文件开标顺序； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，拆封投标文件第二个信封（投标报价及工程量清单），公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价及工程量清单）的投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，并记录在案，将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价及工程量清单）退还给投标人；应退还第二信封的投标人未参加第二信封开标的，招标人将在评标结束后及时将第二信封原封退还投标人。 （7）在监标人和投标人代表的监督下，现场公开随机抽取确定复合标底的浮动系数α（在投标截止时间7日前以电子邮件等书面形式向投标人公布在开标时需要从中抽取的浮动系数具体点数）； （8）在开标现场，招标代理机构将当场计算并宣布评标基准价和投标人评标价分值，计算方法如下： 复合标底计算： 式中：A－投标控制价上限，计算保留至个位，小数点后第一位“四舍五入”。 （在送交投标文件截止期7天前以传真等书面形式向投标人公布） B－除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为不参加评标基准价计算的投标报价之外，所有在A值的80％（含80％）至100％（含100％）范围内的投标人的投标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。如果参与B值计算的有效投标人少于5家时，则计算投标价平均值时不去掉最高值和最低值。若所有投标人的投标价均未进入复合标底的计算范围，则C＝A。计算保留至个位，小数点后第一位“四舍五入”。 C－复合标底值，计算保留至个位，小数点后第一位“四舍五入”。 评标基准价计算： 式中：D－评标基准价，计算保留至个位，小数点后第一位“四舍五入”。 C－复合标底值。 α－复合标底的浮动系数（开标时现场随机确定，在送交投标文件截止期7天前以传真等书面形式向投标人公布在开标时需要从中抽取的浮动系数抽取方案与具体点数）。 当投标人的评标价等于D时得满分（100分），每高于D一个百分点扣2分，每低于D一个百分点扣1分，中间值按比例内插。 用公式表示如下： 式中： F－投标人评标价得分，计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 D1－投标人的评标价（投标人的投标价精确至元作为投标人的评标价）。 D－评标基准价。 E－扣分值。若D1＞D，则E＝2；若D1＜D，则E＝1。 （9）如果投标人认为评标基准价、评标价得分计算有误，有权在开标现场提出，经监标人、招标人、招标代理机构当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价、评标价得分。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认评标价得分结果。确认后的评标价得分结果在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。 （10）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认； （11）监督人员致监督词； （12）开标会议结束。 |
| 5.2.5 | 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单） 开标现场有下列情况之一的不参与任何计算 （双信封形式 合理低价法） | 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）： 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标价不参与评标基准价与评标价得分有关的任何计算。 （1）投标函未按照招标文件规定签署并加盖公章； （2）未在投标函上填写投标总报价； （3）投标函填报了多个投标总报价； （4）投标函上填写的投标总报价大写金额有明显错误； （5）投标人的投标总报价超出招标人公布的投标控制价上限值。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从吉林省交通运输厅综合评标专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权 评标委员会确定中标人 | 是 √否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标通知 | 招标人自收到评标报告之日起3日内，采用将中标结果公示在长春市交通运输局网站上的方式通知未中标的投标人，公示期不少于3日，公示内容包括： （1）中标候选人排序、名称、投标报价； （2）中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号； （3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； （4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。 公示结束后，在本章3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的金额： 5％签约合同价 履约担保的形式：电汇或转账支票或履约银行保函 履约担保的提交时间：中标人在收到中标通知书后28天内，并在签订合同书之前，按以上履约担保的形式和额度，向招标人提交一份履约担保。如履约担保金为电汇或转账支票必须通过中标人法人单位开户银行基本账户一次性递交，否则发包人将不接受此履约保证金，视为未递交履约保证金。 |
| 9.1 | 对招标人的纪律要求 | 在本款末增加： 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件； （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 | 在本款末增加： 投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （二）投标人之间约定中标人； （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 投标人有下列情形之一的，属于以他人名义投标： 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假： （一）使用伪造、变造的许可证件； （二）提供虚假的财务状况或者业绩； （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （四）提供虚假的信用状况； （五）其他弄虚作假的行为。 |
| 9.5 | 监督部门 | 监督部门：长春市公路管理处 地 址：长春市民康路1242号 电 话： 0431-88630474 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |

要求申请人具有独立法人资格，具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质或吉林省公路养护工程施工二类乙级（或二类甲级）资质。

附录1   资格审查条件（资质最低要求）

## 附录2   资格审查条件（财务最低要求）

财 务 要 求

资金信用：投标人的经审计的2015年财务会计报告中流动资金（流动资金=流动资产－流动负债）与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到200万元。

注：投标人经审计的2015年财务报告中的流动资金不低于以上要求，不强制开具银行信贷证明。银行信贷证明的证明时效必须满足预计工期同时由出具该证明的银行的法定代表人签署，并加盖该银行的法人公章。中标人的银行信贷证明将不予返还，直至工程结束；其它未中标的投标人的银行信贷证明在评标后予以返还。

## 附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

近3年内累计完成过10公里三级及以上等级公路沥青混凝土路面工程（含养护工程）的施工业绩。

注：近3年 内完成的工程指在 2013年1月1日 以后开工并且交工的工程。

投标人填报的业绩必须具有中标通知书（委托项目除外）、合同协议书以及发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工程综合评价等级证书。

招标人将对投标人填报的业绩进行核实，如出现弄虚作假的现象，评委会将按废标处理，并上报上级主管部门做进一步的处理。

## 附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1、没有被责令停业； 2、没有被交通运输部或吉林省交通运输主管部门或吉林省建设主管部门暂停或取消投标资格； 3、财务没有被接管或冻结； 4、在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题； 5、没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。 6、对投标人单位和个人（指法定代表人、拟投入的项目经理）进行行贿犯罪档案查询，投标人（包括单位或者个人）没有行贿犯罪行为的。

## 附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 道桥专业工程师职称，担任过沥青混凝土路面工程的项目经理，具有建设行政主管部门颁发的经注册的公路工程专业二级《建造师注册证书》或《建造师临时执业证书》，并具有相关部门颁发的有效的B级安全生产资格证书。 |
| 项目总工 | 1 | 道桥专业工程师职称，担任过沥青混凝土路面工程的项目总工。 |

## 附录6   资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）

注：本表要求的其他管理和技术人员，在投标时无需附入投标文件。招标人在发出中标通知书之前，预中标人必须按照本表的最低要求填报拟投入本项目的主要管理人员，经招标人审批后作为投入本项目的主要管理人员且不允许更换。

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 道路工程师 | 1 | 道桥工程师职称，公路工程施工经验5年，从事过类似工程施工2年以上。 |
| 桥梁工程师 | 1 | 道桥工程师职称，公路工程施工经验5年，从事过类似工程施工2年以上。 |
| 计划统计负责人 | 1 | 道桥工程师职称，公路工程施工经验5年，从事过类似工程施工，且担任计划统计负责人2年。 |
| 质检负责人 | 1 | 道桥工程师职称，公路工程施工经验5年以上，从事过类似工程施工，且担任质检负责人2年。 |
| 试验负责人 | 1 | 公路工程施工经验5年，从事过类似公路工程施工，担任试验负责人2年，并应具有交通运输部基本建设质量监督总站颁发的公路工程《试验检测工程师证书》或《试验检测工程师过渡考试合格证》。 |
| 财务负责人 | 1 | 会计师及以上职称，从事过公路工程财务工作经验3年。 |
| 专职安全生产管理员 | 1 | 从事过类似工程安全工作经验2年，具有相关部门颁发的有效的C级安全生产资格证书。 |
| 注： 1、本表所列人员不得互相兼职。附录5与附录6的人员不能互相兼职。 2、道桥相关专业指其职称证上的专业为道桥、路桥、公路工程、交通土建、桥梁、交通工程与道桥相关的专业，如职称证上无专业，则其毕业证上的专业应为道桥、路桥、公路工程、交通土建、桥梁、交通工程与道桥相关的专业。 |

## 附录7  资格审查条件（主要机械设备最低要求）

注：招标人在发出中标通知书之前，预中标人必须按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CS01 |  |  |
| 沥青混合料搅拌站 | 间歇式，生产能力160t/h以上。 | 套 | 1 |  |  |
| 沥青混合料摊铺机 | 摊铺宽度7M以上 | 台 | 1 |  |  |
| 胶轮压路机 | 16T | 台 | 1 |  |  |
| 双驱双振压路机 | 工作质量12T | 台 | 2 |  |  |
| 基层稳定土搅拌站 | 生产能力300t/h,电子计量。 | 台 | 1 |  |  |
| 基层混合料摊铺机 | 摊铺宽度9m以上 | 台 | 1 |  |  |
| 水泥混凝土拌和站 | 生产能力15m3/h以上。 | 台 | 1 |  |  |

注：为满足施工需要，投标人填列的设备应不限于以上种类和数量，具体种类、数量由投标人根据工程需要自行填列。

## 附录8  资格审查条件（试验检测设备最低要求）

注：本表在投标文件中无需提供

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CS01 |  |  |
| 全站仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 水准仪 |  | 台 | 2 |  |  |
| 马歇尔稳定度仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 电动击实仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 沥青抽提仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 沥青混合料拌和锅 |  | 台 | 1 |  |  |
| 取芯机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 贝克曼梁弯沉仪 |  | 台 | 1 |  |  |
| 路面渗水仪 |  | 台 | 1 |  |  |

注：为满足施工需要，投标人填列的设备应不限于以上种类和数量，具体种类、数量由投标人根据工程需要、招标文件要求自行填列。

## 附录9：证明材料验证明细表

| 序号 | 证明材料 | 提交 页数② | 盖章 页数③ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般情况 | 营业执照 |  |  |  |
|  |  | 资质证书 |  |  |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  |  |
|  |  | 法人基本账户开户许可证 |  |  |  |
| 2 | 施工业绩 | 中标通知书 |  |  |  |
|  |  | 合同协议书（需留业主电话） |  |  |  |
|  |  | 质量监督机构 (或省级交通主管部门)颁发的证书或出具的证明材料 |  |  |  |
|  |  | 其它资料 |  |  |  |
| 3 | 人员资历 | 项目经理的《建造师注册证书》 |  |  |  |
|  |  | 项目经理和项目总工管理过的 项目业绩证明材料 |  |  |  |
|  |  | 项目经理和项目总工的 养老保险证明 |  |  |  |
|  |  | 项目经理与安全员的安全生产 资格证书（含有效期页） |  |  |  |
|  |  | 所有人员的职称资格证书 |  |  |  |
|  |  | 试验人员的试验证书 |  |  |  |
|  |  | 学历证书 |  |  | 资格证书上无专业栏或专业栏未填写 |
|  |  | 其它资料 |  |  |  |
| 4 | 财务方面 | 经审计的财务会计报告 (包括审计报告) |  |  |  |
| 5 | 获奖工程证明 |  |  |  |
| 6 | 投标人提供的其它资料 |  |  |  |

投标人签字：　　 　　  　验证人员签字：　　     　　　　　日期：

①投标人应认真阅读招标文件(包括脚注)对证明材料的种类、内容、数量等的各项要求，以使提供的证明材料满足招标文件的要求，并按此格式列明证明材料明细，在验证时提交。

②本列内容由投标人进行填写。

③本列内容由验证人员进行填写

# Footnotes

投标函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。